OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA 1.1.2022.-31.12.2022.

| RAZDJEL 104 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU |  |  |
| --- | --- | --- |
| GLAVA 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU |  |  |
| Program 1400 - Program građenja |  |  |
| Aktivnost – A140001 | Dokumenti građenja |  |
| Cilj | redovno obavljanje poslova Odjela |  |
| Nositelj aktivnosti | Dubrovačko-neretvanska županija |  |
| Zakonska osnova | Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji |  |
| Osigurana sredstva | 40.000,00 kuna |  |
| Realizirano | 34.276,68 (85,69%) |  |
| Izvršenje aktivnosti | sredstva su pretežno utrošena na podmirivanje posebnih troškova postupaka nastalih prilikom tehničkog pregleda građevina te na izradu novih kartica za rad u sustavu eDozvola |  |
| Aktivnost -A140002 | Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada |  |
| Cilj | sanacija nezakonite gradnje |  |
| Nositelj aktivnosti | Dubrovačko-neretvanska županija |  |
| Zakonska osnova | Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (N.N. 86/12, 143/13, 65/17, 14/19) |  |
| Osigurana sredstva | 1.009.812,00 kuna |  |
| Realizirano | 153.881,37 ( 15,24%) |  |
| Izvršenje aktivnosti | aktivnost se izvršavala planiranom dinamikom, prema stanju zaprimljenih predmeta, a nerealizirana sredstva pretežito predstavljaju višak prenesenih sredstava iz prethodnih godina |  |
| Aktivnost - A140003 | Procjena vrijednosti nekretnina |  |
| Cilj | Reguliranje načina procijene vrijednosti nekretnina |  |
| Nositelj aktivnosti | Dubrovačko-neretvanska županija |  |
| Zakonska osnova | Zakon o procijeni vrijednosti nekretnina (N.N. 78/15) |  |
| Osigurana sredstva | 20.000,00 kuna |  |
| Realizirano | 7.700,58 (38,50%) |  |
| Izvršenje aktivnosti | sredstva su utrošena za isplatu naknada članovima Procjeniteljskog povjerenstva za tržište nekretnina na području DNŽ, za sudjelovanje na sjednicama povjerenstva te na kupnju stručne literature |  |
| Kapitalni projekt – K140004 | Razvoj GIS sustava |  |
| Cilj | efikasnija analiza zahtjeva korisnika, daljnji razvoj sustava i baza podataka, razvoj GIS aplikacija, prostorne analize, vizualizacije. |  |
| Nositelj aktivnosti | Gdi GISDATA d.o.o. temeljem ugovora o javnoj nabavi |  |
| Osigurana sredstva | 500.000,00 kuna |  |
| Realizirno | 377.575,00 (75,52%) |  |
| Izvršenje aktivnosti | sukladno Ugovoru o javnoj nabavi za usluge održavanja GIS sustava |  |
| Program 1401 - Program prostornog planiranja |  |  |
| Aktivnost - A140101 |  | Izmjene i dopune PPDNŽ – stručna podloga |
| Cilj |  | održivo upravljanje prostorom |
| Nositelj aktivnosti |  | Dubrovačko-neretvanska županija |
| Zakonska osnova |  | Zakon o prostornom uređenju |
| Osigurana sredstva |  | 130.000,00 kuna |
| Realizirano |  | 0,00 (0%) |
| Izvršenje aktivnosti |  | tijekom 2022. odlučeno je da će se planiranoj izradi izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ pristupiti u 2023. godini |
| Aktivnost - A140102 |  | Strateška procjena utjecaja na okoliš PP |
| Cilj |  | održivo upravljanje prostorom |
| Nositelj aktivnosti |  | Dubrovačko-neretvanska županija |
| Zakonska osnova |  | Zakon o prostornom uređenju, Zakon o zaštiti okoliša |
| Osigurana sredstva |  | 51.000,00 kuna |
| Realizirano |  | 0,00 ( 0%) |
| Izvršenje aktivnosti |  | budući da se nije pristupalo izradi izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ tijekom 2022., nije bilo rashoda vezanih za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš |

NAPOMENA: oba programa (Program građenja i Program prostornog planiranja zajedno sa pripadajućim aktivnostima), u „Provedbenom programu Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine“, iz prosinca 2021., spadaju pod cilj - 4.1. Razvoj sustava

prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru, te mjeru  - 4.1.2. – Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom.

OBRAZLOŽENJE

PRORAČUNA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. DO 31. 12. 2022.

- PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ

| GLAVA 10402 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1402 – Program - redovna djelatnost javne ustanove |  |  |
| Cilj | Redovan rad Zavoda sukladno Odluci o osnivanju, Statutu, Zakonu o ustanovama i Zakonu o radu. Obavljanje djelatnosti prostornog uređenja područja Dubrovačko-neretvanske županije u skladu sa Zakonom i Statutom koji uključuje izradu PPŽ i praćenje izrade PPUO/G i UPU-a svih gradova i općina Županije, te vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU), davanje stručnog mišljenja na PPUO/G, GUP-ove i UPU-ove, te mišljenja na PPUO/G-ove, - izrada Izvješća o stanju u prostoru te drugi poslovi u skladu s odlukama Ministarstva, Župana i Županijske skupštine. |
| Nositelj aktivnosti | Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje |
| Zakonska osnova | Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), Zakon o NIPP-u (NN 56/13. i 52/18.), Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15.). |
| Osigurana sredstva | 2.447.000,00 |
| Izvršenje aktivnosti | 2.396.025,32 (97,92%) |
| Aktivnost - 140201 | Plaće i ostali rashodi za ZAPOSLENE |
| Pokazatelj uspješnosti | Oformljeni tim Zavoda uspješno savladava sve zadatke predviđene Zakonom i potrebama Županije. |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | Zavod je izrađivač Izvješća o stanju u prostoru DNŽ. Tijekom cijele godine Zavod je sudjelovao u izradi strateških dokumenata RH i DNŽ i surađivao sa svim odjelima DNŽ; kontirnuirano izrađivao očitovanja - mišljenja za planove na području DNŽ. Dostavljao podatke za ISPU, DPPR, brownfield zone i ostale poslove sukladno Zakonu. |
| Osigurana sredstva | 2.041.350,00 |
| Izvršenje aktivnosti | 2.023.980,85 (99,15%) |
| Aktivnost - 140202 | Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU |
| Pokazatelj uspješnosti | Sudjelovanje na raznim sastancima, sjednicama i radionicama; godišnje održavanje programa za rad Zavoda, održavanje automobila u ispravnom i voznom stanju; uplata članarina za održavanje licenci za rad; održavanje redovnog poslovanja; redovno održavanje sjednica upravnog vijeća; održavanje prostora zavoda; plaćanje telefona, interneta, poštanskih usluga, komunalija i slično; nabava uredskog materijala, održavanje kompjutera i uređaja u zavodu. |
| Osigurana sredstva | 405.650,00 |
| Izvršenje aktivnosti | 372.044,47 (91,72%) |
| 1403 – Program prostornog planiranja i održivog razvoja |  |  |
| Tekući projekt - 140301 | PPDNŽ – Stračna podloga – analize i ocjene postojećeg stanja |
| Pokazatelj uspješnosti | Priprema za izradu predstojećih CIDPPŽ, nacrta prijedloga OOI, provedbe postupka OSPUO s UO za prostorno uređenje i gradnju DNŽ, rad na dovršavanju izrade Izvješća o stanju u prostoru DNŽ, izrada Pilot projekta Trgovi za mala naselja u DNŽ. |
| Osigurana sredstva | 100.000,00 |
| Izvršenje aktivnosti | 91.352,06 (91,35%) |
| Tekući projekt - 140302 | RH – PP NP Mljet |
| Pokazatelj uspješnosti | Prenesena sredstva iz prethodnih godina – MPGI – pomoći za nabavku opreme i programa Pomoć za izradu Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet Nabavljen dron, uredski namještaj, plaćene licence za GIS Naručene i izrađene stručne podloge i elaborati za potrebe izrade PP NP Mljet. |
| Osigurana sredstva | 377.400.00 |
| Izvršenje aktivnosti | 228.739,89,00 (60,61%) |
| Tekući projekt - 140304 | RH – Stručna podloga - IGP |
| Pokazatelj uspješnosti | Prenesena sredstva iz prethodnih godina – Pomoć za izradu stručno analitičkih poslova IGP RH u JM Prikupljanje i obrada podataka. |
| Osigurana sredstva | 504.000.00 |
| Izvršenje aktivnosti | 0,00 (0,00%) |

NAPOMENA: oba programa (Redovna djelatnost javne ustanove i Program prostornog planiranja i održivog razvoja zajedno sa pripadajućim aktivnostima), u „Provedbenom programu Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine“, za obavještajno razdoblje 2022. godine, spadaju pod cilj - 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru, te mjeru - 4.1.2. – Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom.