OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA 1.1.2023.-31.12.2023.

| RAZDJEL 104 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU |  |
| --- | --- |
| GLAVA 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU |  |
| Program 1400 - Program građenja |  |
| Aktivnost – A140001 | Dokumenti građenja |
| Cilj | redovno obavljanje poslova Odjela |
| Nositelj aktivnosti | Dubrovačko-neretvanska županija |
| Zakonska osnova | Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji |
| Izvorni plan 2023. | 5.309,00 € |
| Tekući plan 2023. | 8.554,00 € |
| Realizirano | 8.553,78 € (100,00%) |
| Izvršenje aktivnosti | sredstva su pretežno utrošena na podmirivanje posebnih troškova postupaka nastalih prilikom tehničkog pregleda građevina te na izradu novih kartica za rad u sustavu eDozvola |
| Aktivnost -A140002 | Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada |
| Cilj | sanacija nezakonite gradnje |
| Nositelj aktivnosti | Dubrovačko-neretvanska županija |
| Zakonska osnova | Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (N.N. 86/12, 143/13, 65/17, 14/19) |
| Izvorni plan 2023. | 164.301,85 € |
| Tekući plan 2023. | 164.301,85 € |
| Realizirano | 26.925,00 € ( 16,39%) |
| Izvršenje aktivnosti | sredstva su pretežno utrošena za nabavku računalne opreme za što efikasniji rad na postupcima ozakonjenja bespravno izgrađenih zgrada, a nerealizirana sredstva uglavnom predstavljaju višak prenesenih sredstava iz prethodnih godina |
| Aktivnost - A140003 | Procjena vrijednosti nekretnina |
| Cilj | Reguliranje načina procijene vrijednosti nekretnina |
| Nositelj aktivnosti | Dubrovačko-neretvanska županija |
| Zakonska osnova | Zakon o procijeni vrijednosti nekretnina (N.N. 78/15) |
| Izvorni plan 2023. | 1.200,00 € |
| Tekući plan 2023. | 1.140,00 |
| Realizirano | 781,30 (68,54%) |
| Izvršenje aktivnosti | sredstva su utrošena za isplatu naknada članovima Procjeniteljskog povjerenstva za tržište nekretnina na području Dubrovačko – neretvanske županije, za sudjelovanje na sjednicama povjerenstva |
| Kapitalni projekt – K140004 | Razvoj GIS sustava |
| Cilj | efikasnija analiza zahtjeva korisnika, daljnji razvoj sustava i baza podataka, razvoj GIS aplikacija, prostorne analize, vizualizacije. |
| Nositelj aktivnosti | Gdi GISDATA d.o.o. temeljem ugovora o javnoj nabavi |
| Izvorni plan 2023. | 66.361,00 € |
| Tekući plan 2023. | 66.023,00 € |
| Realizirno | 53.413,66 € (80,90%) |
| Izvršenje aktivnosti | sukladno Ugovoru o javnoj nabavi za usluge održavanja GIS sustava |
| Program 1401 - Program prostornog planiranja |  |
| Aktivnost - K140102 | Strateška procjena utjecaja na okoliš PP |
| Cilj | održivo upravljanje prostorom |
| Nositelj aktivnosti | Dubrovačko-neretvanska županija |
| Zakonska osnova | Zakon o prostornom uređenju, Zakon o zaštiti okoliša |
| Izvorni plan 2023. | 35.200,00 € |
| Tekući plan 2023. | 33.440,00 € |
| Realizirano | 6.450,00 ( 19,29%) |
| Izvršenje aktivnosti | Ugovor o nabavi usluge izrade strateške studije utjecaja Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko – neretvanske županije na okoliš sklopljen 1. prosinca 2023., te je navedeni rashod nastao sukladno predmetnoj obvezi iz ugovora |

NAPOMENA: oba programa (Program građenja i Program prostornog planiranja zajedno sa pripadajućim aktivnostima), u „Provedbenom programu Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine“, iz prosinca 2021., spadaju pod cilj - 4.1. Razvoj sustava

prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru, te mjeru  - 4.1.2. – Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom.

RAZDJEL 104. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

GLAVA 10402. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ

| Program 1402 – Redovna djelatnost Zavoda |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivnost - 140201 | Plaće i ostali rashodi za zaposlene |
| Cilj | Plaće za redovno obavljanje poslova Zavoda |
| Nositelj aktivnosti | JU Zavod za prostorno uređenje |
| Zakonska osnova | Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. 98/19, 67/23), Zakon o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20), Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15). |
| Izvorni plan 2023. | 369.726,00 € |
| Tekući plan 2023. | 307.537,00 € |
| Realizirano | 338.418,99 € (91.53%) |
| Izvršenje aktivnosti | Sredstva su utrošena na plaće i ostale rashode za zaposlene. |
| Aktivnost -140202 | Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU |
| Cilj | Redovno obavljanje poslova Zavoda |
| Nositelj aktivnosti | JU Zavod za prostorno uređenje |
| Zakonska osnova | Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. 98/19, 67/23), Zakon o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20), Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15). |
| Izvorni plan 2023. | 62.189,00 € |
| Tekući plan 2023. | 62.189,00 € |
| Realizirano | 60.218,51 € (96,83%) |
| Izvršenje aktivnosti | Sredstva su utrošena na ugovorene usluge za rad Zavoda: održavanje računalne opreme, naknada članovima Upravnog vijeća, tekući troškovi telefona, pošte, banke, računovodstvenog servisa, nabavka sitnog inventara, članarine, reprezentacija, osiguranja automobila, nabava energije i slično…. |
| Tekući projekt - 140301 | PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja |
| Cilj | Izrada CIDPPDNŽ |
| Nositelj aktivnosti | JU Zavod za prostorno uređenje |
| Zakonska osnova | Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. 98/19, 67/23), Zakon o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20), Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15). |
| Izvorni plan 2023. | 34.841,00 € |
| Tekući plan 2023. | 34.841,00 € |
| Realizirano | 8.501,72€ ( 24,40%) |
| Izvršenje aktivnosti | Sredstva su utrošena na aktivnosti na provedbu postupka OSPUO, donošenja Odluke o izradi na Županijskoj skupštini, te pribavljanju podloga i materijala za izrdau CIDPPDNŽ. |
| Tekući projekt - 140302 | RH – PP NP Mljet |
| Cilj | Izrada PP NP Mljet |
| Nositelj aktivnosti | JU Zavod za prostorno uređenje |
| Zakonska osnova | Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. 98/19, 67/23), Zakon o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20), Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15). |
| Izvorni plan 2023. | 30.700,00 € |
| Tekući plan 2023. | 30.700,00 € |
| Realizirano | 6.484,17€ ( 21,12%) |
| Izvršenje aktivnosti | Sredstva su utrošena na nabavu informatičke opreme te druge opreme za rad Zavoda. |
| Tekući projekt - 140304 | RH – Stručna podloga - IGP |
| Cilj | Izrada CIDPPDNŽ |
| Nositelj aktivnosti | JU Zavod za prostorno uređenje |
| Zakonska osnova | Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. 98/19, 67/23), Zakon o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20), Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15). |
| Izvorni plan 2023. | 66.900,00 € |
| Tekući plan 2023. | 66.900,00 € |
| Realizirano | 0,00 |
| Izvršenje aktivnosti | Ovaj projekt je izrađen unutar Zavoda i nisu utoršena sredstva na vanjske suradnike. |
| Tekući projekt - 140305 | RH- Stručna podloga-Dubrovnik |
| Cilj | Izrada CIDPPDNŽ |
| Nositelj aktivnosti | JU Zavod za prostorno uređenje |
| Zakonska osnova | Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. 98/19, 67/23), Zakon o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20), Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15). |
| Izvorni plan 2023. | 24.700,00 € |
| Tekući plan 2023. | 24.700,00 € |
| Realizirano | 8.107,84 (32,83%) |
| Izvršenje aktivnosti | Sredstva su utrošena na nabavu usluge za informatičku podršku u izradi kartografskih prikaza. |